### PHẦN 1: PHÂN TÍCH

1. Tính Planning Capacity của đội sau khi Hà báo nghỉ 2 ngày:

- Quy tắc: Capacitycánhân=Ngàykhảdụng×Giờtậptrung/ngày; PlanningCapacity=Capacitycánhân-Việccốđịnh (không trừ buffer).

- Chi tiết từng thành viên:

  - Tú: (10×6)-6=60-6=54giờ

  - Vy: (10×6)-0=60giờ

  - Khoa: (9×6)-4=54-4=50giờ

  - Hà: Do nghỉ 2 ngày nên ngày khả dụng còn 10-2=8ngày.

  - →PlanningCapacitycủaHà=(8×6)-0=48giờ

- Tổng Planning Capacity của đội:

- Tổng=54+60+50+48=212giờ

2. Khoảng Velocity dùng để dự báo:

- Dữ liệu 4 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15 SP.

  - Velocity trung bình: (18+20+19+15)/4=18SP.

  - Biên độ dao động quá khứ: từ 15 đến 20 SP.

- Do Capacity thực tế giảm (Hà nghỉ 2 ngày, tương đương giảm 12 giờ làm việc), đội nên chọn khoảng dự báo an toàn ở mức 15 – 16 SP để cam kết cho Sprint 5.

### PHẦN 2: THIẾT KẾ SPRINT PLAN

1. Sprint Goal:

"Đảm bảo luồng thanh toán và hoàn tiền qua ví RikkeiPay hoạt động thông suốt, minh bạch để người dùng hoàn toàn an tâm khi đặt và hủy chuyến."

2. Danh sách PBI chọn vào Sprint:

- PBI 1: Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (8 SP)

- PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP)

- PBI 3: Xem số dư và lịch sử giao dịch ví (3 SP)

- Tổng SP cam kết: 8+5+3=16SP (hoàn toàn khớp với khoảng dự báo 15–16 SP và giải quyết trọn vẹn mục tiêu Sprint Goal).

3. Lý do không chọn các PBI còn lại:

- PBI 4 (Gửi SMS khi tài xế sắp đến - 3 SP): Chưa sẵn sàng triển khai (Definition of Ready chưa đạt) do phụ thuộc bên ngoài vì nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng.

- PBI 5 (Giao diện chủ đề Tết - 2 SP): Dù vừa vặn với số SP còn dư nhưng không đóng góp vào Sprint Goal (tránh bẫy nhồi nhét việc không phục vụ mục tiêu chung của Sprint).

- PBI 6 (Chat với tài xế - 5 SP): Không thuộc nhóm chức năng cốt lõi của ví RikkeiPay phục vụ Sprint Goal đợt này và vượt quá sức chứa (capacity) dự báo của đội.

### PHẦN 3: PHÂN RÃ TASK CHO PBI "HOÀN TIỀN VÀO VÍ KHI CHUYẾN BỊ HỦY"

- Task 1: Xây dựng logic & API xử lý giao dịch hoàn tiền phía Backend

  - Nội dung: Viết mã nguồn kiểm tra trạng thái hủy chuyến, tạo giao dịch cộng số dư hoàn tiền vào ví người dùng và cập nhật trạng thái đơn hàng.

  - Đầu ra kiểm chứng được: Bộ mã nguồn Backend vượt qua 100% Unit Tests mô phỏng các ca hủy chuyến hợp lệ/không hợp lệ và API Endpoint hoàn tiền phản hồi đúng format trên môi trường Staging/Dev.

- Task 2: Thiết kế giao diện và thông báo biến động số dư khi nhận tiền hoàn

  - Nội dung: Hiển thị pop-up/thông báo (notification) chuyến hủy thành công kèm số tiền được hoàn trả, cập nhật biến động số dư ngay trên màn hình chi tiết chuyến đi.

  - Đầu ra kiểm chứng được: Màn hình App hiển thị đúng nội dung thông báo hoàn tiền theo đúng mẫu UI/UX trên máy ảo/thiết bị test khi nhận response từ API.

- Task 3: Viết và thực thi kịch bản kiểm thử tích hợp luồng hủy chuyến - hoàn tiền (Integration & E2E Testing)

  - Nội dung: Thực hiện kiểm thử toàn trình từ bước đặt chuyến -> trừ tiền -> tài xế/khách hủy chuyến -> kiểm tra số dư ví tăng lại đúng số tiền.

  - Đầu ra kiểm chứng được: Báo cáo kết quả kiểm thử (Test Execution Report) đạt 100% test cases Pass, bao gồm cả trường hợp hủy mạng/timeout giao dịch.